文档编号：SHAREDLAB-CS003 V1.0

共享实验器材平台

软件测试报告

编写：  肖正炀、朱云龙、李俊宏、罗志豪

审核：

批准：

共享实验器材平台测试小组

2026年 1月 8 日

文档变更记录

| 版本号 | 变更日期 | 主要变更内容 | 变更理由 | 变更人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-01-01 | 创建原始文档 | 创建 | 肖正炀 |
| V1.0 | 2026-01-08 | 完善测试结论 | 完善 | 肖正炀 |

目　　录

1.	简介	1

1.1.	系统概述	1

1.2.	编写目的	1

1.3.	参考文档	1

1.4.	术语说明	2

2.	测试资源	2

2.1.	软硬件环境	2

2.2.	网络拓扑	3

2.3.	测试人员	3

3.	测试进度	4

4.	测试结果	4

4.1.1.	残留缺陷及影响	4

4.1.2.	按系统测试用例执行情况统计	5

4.1.3.	按缺陷产生的功能模块统计	5

5.	测试结论	6

5.1.	功能性	6

5.2.	易用性	6

5.3.	可靠性	7

5.4.	兼容性	7

5.5.	安全性	7

5.6.	建议	7

附件1 缺陷优先级和严重程度	1

附件2，缺陷列表	1

简介

系统概述

项目编号：SHAREDLAB-CS003 V1.0

项目名称：共享实验器材平台

系统概述：

SharedLab 为实验室设备共享与预约平台，提供登录/注册、设备管理、预约调度（含冲突检测）、故障报修等功能。

编写目的

本文档不仅用于说明和记录测试“共享实验器材平台”的过程及结果，还为“共享实验器材平台”的软件开发质量控制提供依据。

参考文档

表1 参考文档

| 文档名称及版本 | 作者或来源 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 《需求规格说明书》 V1.0 | 肖正炀 |  |
| 《用户手册》V1.0 | 肖正炀 |  |
| 《部署手册》V1.0 | 肖正炀 |  |
| 《开发文档》V1.0 | 肖正炀 |  |
| 《接口文档》V1.0 | 肖正炀 |  |
| 《共享实验器材平台-软件测试计划》 V2.0 | 共享实验器材平台测试小组 |  |
| 《共享实验器材平台-软件测试说明》 V2.0 | 共享实验器材平台测试小组 |  |

术语说明

表2 术语表

| 术语、缩写 | 解 释 |
| --- | --- |
| 等价类划分法 | 把程序的输入域划分成若干的部分，然后从每个部分中选取少数代表性数据作为测试用例，每一类的代表性数据在测试中的作用等价于这一类的其他值。 |
| 边界值分析法 | 边界值分析是通过选择等价类边界的测试用例 |
| 错误推测法 | 错误推测方法是基于经验和直觉推测程序中所有可能存在的各种错误，从而有针对性的设计测试用例 |
| 缺陷修复率 | 对应类型修复的缺陷数/对应类型的缺陷总数*100% |
| 回归测试 | 首先验证那些已修改的问题，再继续执行系统测试用例，验证基本功能和流程控制是否正确，是否引入产生了新的缺陷。 |

测试资源

软硬件环境

表3 测试环境

| 类别 | 测试环境要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 客户端 | 软件环境 | 操作系统：Windows 10 浏览器：Chrome 143.0 |
|  | 硬件环境 | CPU：Intel® Core™ E3-1270v5 内存：16G |
|  | 网络环境 | 1G LAN |
| Web应用服务器端 | 软件环境 | 操作系统：Windows 10 |
|  | 硬件环境 | CPU：Intel® Core™ E3-1270v5 内存：16G |
|  | 网络环境 | 1G LAN |
| 数据库服务器端 | 软件环境 | 操作系统：Windows 10 数据库：MySQL 8.0 |
|  | 硬件环境 | CPU：Intel® Core™ E3-1270v5 内存：16G |
|  | 网络环境 | 1G LAN |

网络拓扑

图1  系统网络拓扑结构

测试人员

表4 测试人员分工

| 人员 | 职责 |
| --- | --- |
| 肖正炀 | 接口测试、JMeter 性能测试资产准备、 |
| 朱云龙 | 前端功能测试、路由 / 布局验证 |
| 罗志豪 | 测试用例设计、测试执行协助、测试报告编制 |
| 李俊宏 | UI / 管理端页面修复验证、缺陷跟踪 |

测试进度

表5 测试进度

| 工作内容 | 负责人/ 参与人 | 开始时间 | 结束时间 | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端功能测试与路由 / 布局验证 | 朱云龙 | 2026-1-1 | 2026-1-2 | 1 |
| UI / 管理端页面修复与验证 | 李俊宏 | 2026-1-2 | 2026-1-3 | 1 |
| 接口/性能测试资产准备（JMeter） | 肖正炀 | 2026-1-3 | 2026-1-5 | 2 |
| 测试报告编制 | 罗志豪 | 2026-1-6 | 2026-1-7 | 1 |

测试结果

测试概述

共享实验器材平台（SharedLab）测试从2026年1月1日开始到2026年1月7日结束，共持续5天，根据现有测试记录，已执行相关功能测试、接口测试验证，性能测试已完成测试资产准备待执行。测试过程中未明确记录致命及严重缺陷，存在部分待后端支持的功能项，具体如下。

残留缺陷及影响

表6 遗留缺陷

| 序号 | 缺陷编号 | 严重程度 | 模块名称 | 问题描述 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bug001 | 一般 | 用户管理 | 用户管理部分功能依赖后端接口支持，目前接口未完全提供 | 待解决 | 需后端完善 /api/logs 等相关接口后才能完全实现 |
| 2 | Bug002 | 一般 | 系统日志 | 系统日志相关功能依赖后端接口支持，暂无法完全验证 | 待解决 | 接口未提供，属于阻塞项，需后端支持后补充测试 |

按系统测试用例执行情况统计

表7 用例执行情况

| 系统 | 测试 周期 | 测试用例执行情况 |  |  |  | 缺陷严重程度分布 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 执行用例数 | 通过数 | 通过率 | 缺陷数 | 致命问题 | 严重问题 | 一般问题 | 建议 改进 |
| 共享实验器材平台 | 首轮测试 | 61 | 59 | 96.72% | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 共享实验器材平台 | 回归测试 | 61 | 61 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

按缺陷产生的功能模块统计

表8 按模块统计缺陷

| 模块名称/菜单名称 | 致命问题 | 严重问题 | 一般问题 | 建议改进 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户添加 |  |  |  |  |  |
| 用户修改 |  |  |  |  |  |
| 用户删除 |  |  |  | 1 |  |
| 用户 |  |  |  |  |  |
| 登录 |  |  |  | 1 |  |
| 用户预约 |  |  |  |  |  |
| 用户报修 |  |  |  |  |  |

各个功能模块缺陷分布图如下：

图2  按模块统计缺陷情况

测试结论

功能性

系统正确实现了用户的登录与注册、题库管理、试题管理、系统配置、部门管理以及用户管理功能。主要基础功能已经实现，系统运作总体正常。

但部分子功能存在严重异常，包括：部门名称可为空时仍可保存/编辑成功（Bug19/Bug20）、公司及部门无法排序（Bug15/Bug16）、修改用户信息时未确认即自动保存（Bug22）、添加用户时缺失用户名和姓名仍可提交（Bug23）

、试题导出失败并报错“error”（Bug13）、更改系统Logo后无法显示（Bug14）等。这些功能虽然不会导致系统崩溃，但也会严重影响用户体验。

易用性

系统通过了易用性测试：

- 查询，添加，删除，修改操作相关提示信息的一致性，可理解性

- 输入限制的正确性

- 输入限制提示信息的正确性，可理解性，一致性

现有系统存在如下易用性缺陷：

- 界面排版不美观

- 输入、输出字段的可理解性差

- 输入缺少解释性说明

可靠性

现有系统的可靠性控制不够严密，很多控制是通过页面控制实现的，如果页面控制失效，可以向数据库插入数据，引发错误。

现有系统的容错性不高，如果系统出现错误，返回错误类型为找不到页面错误，无法返回到出错前的状态。兼容性

系统已经过多个系统（Windows/MacOS）下的多个浏览器（Chrome/Edge/Firefox/Safari）进行测试，并使用开发者工具模拟手机页面，同时使用真实物理手机进行访问测试，所有页面显示均正常，系统的自适应页面的兼容性较强。

安全性

现有系统控制了以下安全性问题：

- 把某一个登录后的页面保存下来，不进行登录，不能单独对其进行操作

- 直接输入某一页面的Url，打开页面后不允许进行操作。

现有系统未控制以下安全性问题：

- 用户名和密码应对大小写敏感

- 登录错误次数限制

- Sql注入

- 跨站点脚本测试

建议

发布版本的时候，正确部署测试环境，减少因为测试环境，测试数据库数据的问题而出现的无效Bug。

开发人员在开发版本上发现Bug，可以通知测试人员，因为开发人员发现的Bug很有可能在测试版本上出现，而测试人员和开发人员的思路不同，有可能测试人员没有发现该Bug，而且，这样可以保证发现的Bug都能够被跟踪。

- 附件1 缺陷优先级和严重程度

缺陷优先级

附表-1 缺陷的优先级

| 优先级 | 描述 |
| --- | --- |
| P1 | 严重级别比较高的，影响测试进行或者系统无法继续操作，立即修复，1天。 |
| P2 | 基本功能没有实现，对系统操作有影响，2－3天。 |
| P3 | 一般性功能，页面缺陷，4－5天。 |
| P4 | 准备在下一轮测试前修改完毕，准备在下一版本中修改。 |

严重程度定义

附表2 缺陷的严重程度

| 严重程度 | 描述 |
| --- | --- |
| 致命 | 致命: 系统任何一个主要功能完全丧失,用户数据受到破坏,系统崩溃、悬挂、死机、或... |
| 严重 | 严重: 系统的主要功能部分丧失,数据不能保存,系统的次要功能完全丧失,... |
| 一般 | 一般: 系统的次要功能没有完全实现。如:新增时主要信息已保存但次要信息未保存等。 |
| 建议改进 | 建议改进: 建议级别的缺陷,如不易使用、操作习惯不符合常规等。 END |

- 附件2，缺陷列表

附表3 缺陷列表

| 缺陷编号 | 所属模块 | 缺陷描述 | 严重程度 | 当前状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bug001 | 用户删除 | 删除用户时无确认提示 | 一般 | 已解决 |  |
| Bgu002 | 退出 | 用户退出时无确认提示 | 一般 | 已经修复 |  |